TELLUSTECH

ERP SYSTEM

텔러스테크 ERP 시스템

구축 기획서

렌탈 · 수리 · 교정서비스 통합 관리 시스템

| 버전 | v1.0 (Draft) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 3월 28일 |
| 문서상태 | 검토용 초안 |

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

텔러스테크는 렌탈사업부, 수리사업부, 교정서비스사업부 3개 사업부를 운영하고 있으며, 현재 MISA(베트남 공인회계), ECOUNT ERP, 각종 보조 엑셀파일을 병행 사용하고 있습니다.

본 프로젝트는 보조 엑셀파일을 완전히 대체하는 자체 ERP 시스템을 구축하여, SN(시리얼넘버) 기반으로 모든 자산/서비스/렌탈 정보를 통합 관리하고, ECOUNT ERP 및 MISA와 연계하는 것을 목표로 합니다.

## 1.2 현행 시스템 현황

| 시스템 | 역할 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| MISA | 베트남 공인회계, 세금계산서 발행 | 외부 API 미지원, 수동 연계만 가능 |
| ECOUNT ERP | 내부 매출집계, 기초재고, 입출고관리 | API 지원, 자동 연계 가능 |
| 보조 엑셀 | OA렌탈, 계측기렌탈, 재고, AS 현황 | 데이터 분산, 수동입력, 버전관리 불가 |

## 1.3 목표 시스템 구조

텔러스테크 ERP를 중심(마스터)으로 두고, ECOUNT에는 API를 통해 양방향 연동하며, MISA에는 엑셀 내보내기/가져오기 방식으로 반자동 연계합니다.

[텔러스테크 ERP] <—API—> [ECOUNT ERP] | 기초값(고객번호, 직원번호, 자산번호)

[텔러스테크 ERP] <—엑셀—> [MISA] | 매출/회계 데이터 반자동 연계

[텔러스테크 ERP] <—웹포탈—> [고객] | 서비스요청, 사용량컨펌, 교정성적서

## 1.4 사용자 귀모

| 구분 | 사용자 | 주요 기능 | 예상 인원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 관리자 | 경영진/팀장 | 전체 현황 대시보드, 권한관리, 미수금 차단 설정 | 2~3명 |
| 내부 담당자 | 영업/기술/교정 직원 | 렌탈관리, AS처리, 재고관리, 교정이행 | ~30명 |
| 고객 | 고객사 담당자 | 서비스요청, 사용량컨펌, 교정성적서 다운로드 | 다수 |

참고: 내부 담당자들의 IT 숙련도가 낮은 편이므로, UI/UX를 최대한 단순하고 직관적으로 설계해야 합니다.

# 2. 구현 기능 상세

## 2.1 페이지 구성

| 페이지 | 하위 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 렌탈관리 | OA기기 렌탈현황 | 계약정보, 기본료, 추가과금, 사용량, 소모품 출고, 출동횟수 통합 뷰 |
|  | 계측기 렌탈현황 | 계측기 계약/청구/출동/부품 관리 |
|  | 월별 청구 현황 | 기본료 + 추가과금 = 월 청구액 자동 계산 |
| 재고관리 | 재고 입출고 현황 | 자산타입별(장비/소모품/부품) 입출고 이력 |
|  | 바코드 스캔 입출고 | 모바일 카메라로 바코드 스캔 → 자동 입출고 처리 |
|  | 재고 부족 알림 | 최소 수량 이하 시 자동 알림 |
| 교정관리 | 교정이행 현황 | 교정대상 장비, 교정금액, 성적서 PDF 첨부 |
|  | 교정 매출집계 | 교정서비스 매출 통계 |
|  | 고객 성적서 다운로드 | 교정일/장비명/SN으로 검색 후 PDF 다운로드 |
|  | 연간 교정 알림 | 1년 주기 교정 필요 시 고객 자동 알림 |
| AS관리 | AS 출동 현황 | 접수부터 조치완료까지 전체 이력 관리 |
|  | 증상 사진 첨부 | 현장 사진 첨부 및 조회 |
|  | 미수금 자동 차단 | 미수금 업체 AS/소모품 자동 블로킹 |
| 기초값관리 | 고객 정보 | 고객번호, 업체명, 담당자 (ECOUNT에서 연동) |
|  | 직원 정보 | 직원번호, 이름, 부서, 권한 |
|  | 자산 정보 | 자산번호, SN, 바코드 매핑 |

## 2.2 고객 서비스 포탈 (웹 브라우저 PC/모바일)

| 기능 | 상세 설명 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- |
| 소모품 출고 요청 | 고객 로그인 → 본인 장비 목록에서 SN 선택 → 소모품 요청. 요청 시 AS 개시일 자동 기록. | ●●○○○ |
| 수령 확인 (입고확정) | 소모품 배송 후 고객이 수령확인 버튼 클릭. 미확인 시 일정기간 후 알림. | ●●○○○ |
| 사용량 컨펌 + 전자서명 | 원격 수집된 사용량(흑백/칼라) 표시 → 고객이 모바일에서 전자서명 → 동의서 저장/인쇄/미리보기 → 추가과금 자동 매핑 | ●●●●○ |
| AS 요청 | 고객이 SN 기반으로 AS 요청. 접수일 = AS 개시일. | ●●○○○ |
| 교정성적서 다운로드 | 교정일/장비명/SN으로 검색 후 PDF 다운로드. | ●●○○○ |

## 2.3 원격 카운터 수집 (사용량 자동 수집)

주요 장비: 삼성 SL-X7500 (A3 칼라), 신도리코 D410/D320 (흑백)

대부분의 장비가 고객사 네트워크에 연결되어 있으며, SNMP 프로토콜을 통해 카운터 값(흑백/칼라 매수)을 원격 수집할 수 있습니다.

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 수집 방식 | SNMP v1/v2c 프로토콜을 통한 OID 조회 |
| 수집 대상 | 흑백 카운터, 칼라 카운터 (OID는 장비 모델별 상이) |
| 수집 주기 | 매월 특정일 자동 수집 (스케줄링) |
| 네트워크 요건 | 고객사 네트워크 ↔ 우리 서버 간 통신 필요 (VPN 또는 에이전트) |
| 사전 확인 필요 | 삼성 SL-X7500, 신도 D410/D320의 SNMP OID 값 확인 필요 |
| 네트워크 미연결 장비 | 고객이 카운터 사진 업로드 또는 직접 입력 방식으로 대체 |

## 2.4 바코드 시스템

자산(장비, 부품, 소모품)에 바코드를 부여하고, 스마트폰 카메라로 스캔하여 입출고 처리를 자동화합니다.

| 프로세스 | 상세 |
| --- | --- |
| 바코드 생성 | 시스템에서 바코드 번호 생성 + 스티커 인쇄용 데이터 출력 |
| SN 매핑 | 바코드 번호 ↔ 자산 SN 사전 매핑 등록 |
| 입출고 스캔 | 모바일 웹브라우저에서 카메라 스캔 → 입출고 사유 선택 → 자동 반영 |
| 연계 범위 | 재고 입출고 현황, 렌탈 현황, AS 현황 등 관련 페이지 자동 업데이트 |

## 2.5 미수금 관리 및 서비스 차단

| 단계 | 조건 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 경고 | 미수금 발생 시 | 담당자 화면에 경고 표시, AS/소모품 처리는 가능 |
| 2단계: 차단 | 금액/기간 기준 초과 시 | AS 출동 및 소모품/부품 출고 자동 BLOCKING |
| 관리자 해제 | 긴급 상황 | 관리자 권한으로 임시 해제 가능, 전체 로그 기록 |
| 복원 | 미수금 해소 시 | 관리자가 서비스 차단 해제, 정상 운영 복원 |

미수금 기준금액과 연체일수는 관리자 설정 화면에서 변경 가능하도록 설계합니다.

## 2.6 공통 기능

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| 권한 관리 (RBAC) | 담당자별 접근 가능한 페이지/기능 구분. 역할별 읽기/쓰기/승인 권한 설정 |
| 사용 현황 추적 | 담당자별 입력 건수, 최근 활동, 로그인 이력 조회 |
| 입력 유효성 검사 | 필드별 입력 기준(숫자, 날짜, SN패턴 등) 설정, 부적합 시 즉시 에러 표시 |
| 필수 입력 강제 | 모든 항목 입력 완료 시에만 저장 버튼 활성화 |
| 다국어 지원 | 한국어, 영어, 베트남어 3개 언어 전환 |
| 변경 이력 관리 | 데이터 수정 시 이전값/새값/수정자/시간 모두 기록 |
| 승인 워크플로우 | 소모품 출고 시 팀장 승인, 일정 금액 이상 상위 결재 |
| 알림/노티피케이션 | 재고 부족, AS 접수, 소모품 요청, 계약 만료 등 자동 알림 |
| 엑셀 업로드/다운로드 | 모든 페이지에서 엑셀 내보내기/가져오기 지원 |
| 계약 관리 | SN별 계약 시작일/종료일/기본료/장당단가 관리, 만료 30일전 알림 |
| 청구서 자동 생성 | 월말 사용량 컨펌 완료 시 고객별 청구서 PDF 자동 생성 |
| 반응형 디자인 | PC/모바일 자동 포맷 조정 |

# 3. 구현 가능성 검토

| 기능 | 구현가능 | 난이도 | 주요 허들 | 허들 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조엑셀 시스템화 | ✅ 가능 | ●●●○○ | 기존 데이터 마이그레이션 | 엑셀 벌크 업로드 기능으로 초기 데이터 이관 |
| ECOUNT API 연동 | ✅ 가능 | ●●●●○ | API 인증/데이터 매핑 | ECOUNT API 문서 분석 후 연동 모듈 개발 |
| MISA 연계 | ⚠️ 부분가능 | ●●●○○ | API 미지원 | 엑셀 내보내기/가져오기 반자동 방식 |
| 고객 포탈 | ✅ 가능 | ●●●○○ | 고객 계정 관리/보안 | OAuth 또는 ID/PW + OTP 인증 |
| 전자서명 동의 | ✅ 가능 | ●●●●○ | 베트남 법적 효력 확인 필요 | 웹 Canvas로 서명 캔버스, PDF 저장. 법무팀 확인 |
| 원격 카운터 수집 | ✅ 가능 | ●●●●○ | 네트워크 통신 환경 구축 | VPN/에이전트 + SNMP 폴링 서버 구축 |
| 바코드 시스템 | ✅ 가능 | ●●●○○ | 기존 자산 바코드 부착 작업 | 웹브라우저 카메라 API로 별도 앱 불필요 |
| 미수금 차단/복원 | ✅ 가능 | ●●○○○ | 비즈니스 로직 설계 | 상태값 기반 자동 차단 로직 |
| 다국어 (KR/EN/VN) | ✅ 가능 | ●●●○○ | 번역 리소스 관리 | i18n 라이브러리 적용, 키-값 번역 파일 |
| 반응형 PC/모바일 | ✅ 가능 | ●●○○○ | 없음 | 반응형 웹 프레임워크 적용 |
| 3시스템 배치 자동연계 | ⚠️ 부분가능 | ●●●●● | MISA API 미지원 | ECOUNT은 API, MISA는 엑셀 배치. 단계적 접근 |

# 4. 기술 스택 추천

| 계층 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React + TypeScript + Tailwind CSS | 반응형 웹앱, 컴포넌트 기반 설계, 다국어 지원 용이 |
| 백엔드 | Node.js (Express/NestJS) 또는 Python (FastAPI) | API 개발 생산성, ECOUNT API 연동 용이 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL | SN 기반 관계형 데이터, 변경이력 추적 용이 |
| 인증 | JWT + 역할기반 접근제어 (RBAC) | 내부 직원/고객 권한 분리 관리 |
| 파일 저장소 | AWS S3 또는 로컬 저장소 | 교정성적서 PDF, 증상 사진, 서명 이미지 저장 |
| 바코드 | 웹브라우저 카메라 API (QuaggaJS) | 별도 앱 없이 스마트폰 브라우저에서 스캔 |
| 전자서명 | HTML5 Canvas 서명 패드 | 모바일 터치/PC 마우스 서명 지원 |
| SNMP 수집 | net-snmp (Node.js) 또는 PySNMP | 복합기 카운터 원격 수집 |
| 스케줄러 | Cron 또는 node-cron | 월별 카운터 수집, 알림 발송, 배치 처리 |
| 알림 | 이메일 + 카카오 알림톡 (Kakao API) | 담당자/고객 알림 발송 |
| 엑셀 처리 | ExcelJS / SheetJS | 엑셀 업로드/다운로드, MISA 연계용 파일 생성 |
| 호스팅 | AWS / Azure / 자체서버 | 요건에 따라 선택 |

# 5. 사전 확인 사항

| 구분 | 확인 항목 | 필요 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | 삼성 SL-X7500, 신도 D410/D320 SNMP OID 값 | 개발 전 | 장비 매뉴얼 또는 제조사 문의 |
| 기술 | ECOUNT ERP API 문서 및 인증키 | 개발 전 | ECOUNT 관리자 계정으로 확인 |
| 기술 | 고객사 네트워크 통신 방법 (VPN/에이전트) | 개발 중 | 고객사 IT담당자 협의 필요 |
| 법무 | 베트남 전자서명 법적 효력 | 기획 단계 | 법무팀 또는 현지 법무법인 확인 |
| 데이터 | 기존 엑셀 파일 5종 (통합, AS, 렌탈, 소모품, 재고) | 기획 단계 | 컬럼 구조 분석용 |
| 데이터 | ECOUNT에서 추출한 엑셀 샘플 | 기획 단계 | 매출데이터 컬럼 확인용 |
| 운영 | 바코드 스티커 인쇄 장비/방법 | 도입 전 | 인쇄기 구매 또는 업체 선정 |
| 운영 | 서버 호스팅 환경 결정 | 개발 전 | 클라우드 vs 자체서버 결정 |
| 운영 | 기존 자산에 바코드 부착 계획 수립 | 도입 전 | 물리적 작업 필요, 인력/일정 수립 |

# 6. 구현 비용 추정

## 6.1 사설업체 외주 시

한국 기준 SI 업체 외주 시 추정 비용입니다. 베트남 현지 업체 이용 시 40~60% 수준으로 절감될 수 있습니다.

| 구분 | 예상 기간 | 추정 비용 (한국) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획/설계 | 1~2개월 | 1,500~3,000만원 | DB설계, 화면설계, API설계 |
| 프론트엔드 개발 | 3~4개월 | 3,000~5,000만원 | 관리자 화면 + 고객 포탈 |
| 백엔드 개발 | 3~4개월 | 3,000~5,000만원 | API, DB, 비즈니스 로직 |
| ECOUNT API 연동 | 1개월 | 800~1,500만원 | API 분석 및 연동 모듈 |
| SNMP 카운터 수집 | 1개월 | 500~1,000만원 | SNMP 폴링 + VPN/에이전트 |
| 바코드 시스템 | 0.5개월 | 300~500만원 | 스캔 기능 + 매핑 로직 |
| 전자서명 모듈 | 0.5개월 | 300~500만원 | 서명 캔버스 + PDF 생성 |
| 테스트/QA | 1~2개월 | 1,000~2,000만원 | 통합테스트, 사용자 테스트 |
| 합계 | 6~8개월 | 1억 ~ 1억 8천만원 | 한국 SI 업체 기준 |

참고: 월 유지보수비 별도 (총 개발비의 10~15%, 월 100~250만원 수준)

## 6.2 AI 활용 자체 개발 시 (Claude Code 등)

AI 코드 생성 도구(Claude Code 등)를 활용하여 개발자 1~2명이 직접 구축하는 경우입니다.

| 구분 | 추정 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI 도구 비용 (6개월) | 150~300만원 | Claude Pro/API 사용료 |
| 개발자 인건비 (6개월) | 2,400~4,800만원 | 1~2명 시니어 개발자 (월 400~800만원) |
| 서버/호스팅 (6개월) | 60~180만원 | AWS/Azure 클라우드 또는 자체 서버 |
| 바코드 장비 | 50~100만원 | 인쇄기 + 스티커 |
| 합계 | 2,700~5,400만원 | 외주 대비 50~70% 절감 |

AI 활용 시 장점: 비용 절감, 빠른 프로토타이핑, 수정 용이, 자체 기술력 축적

AI 활용 시 유의점: 개발자의 기술적 판단력 필수, 복잡한 비즈니스 로직 검증 필요, 보안 검토 별도 필요

# 7. 구현 로드맵 (단계별 접근)

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 기반 구축 | 1~2개월 | DB 설계, 인증/권한, 기초값관리, ECOUNT 연동 | 로그인/권한 시스템, 기초데이터 연동 |
| Phase 2: 핵심 기능 | 2~3개월 | 렌탈관리, 재고관리, AS관리 페이지 | 내부 관리 화면 완성 |
| Phase 3: 고객 포탈 | 1~2개월 | 고객 포탈, 소모품 요청, 사용량 컨펌 | 고객용 웹 포탈 완성 |
| Phase 4: 고급 기능 | 1~2개월 | 바코드, 전자서명, SNMP 수집, 교정관리 | 전체 기능 완성 |
| Phase 5: 안정화 | 1개월 | 테스트, 버그 수정, 데이터 마이그레이션, 교육 | 운영 시작 |

# 8. 기타 참고사항

## 8.1 MISA 연계 방안 (반자동)

MISA는 외부 API를 지원하지 않으므로, 다음과 같은 반자동 방식을 적용합니다:

1) 텔러스테크 ERP에서 MISA 입력용 엑셀 파일을 자동 생성 (매출전표, 세금계산서 데이터 등)

2) 담당자가 해당 엑셀을 다운로드하여 MISA에 수동 입력/가져오기

3) MISA 데이터를 엑셀로 추출하여 텔러스테크 ERP에 업로드하여 동기화

향후 MISA가 API를 지원하게 되면, 자동 연계로 전환 가능하도록 설계합니다.

## 8.2 보안 고려사항

고객 포탈 접근 시 HTTPS 필수 적용, 고객 계정 비밀번호 암호화, 고객 데이터 접근 권한을 본인 장비만으로 제한합니다.

내부 시스템은 IP 제한 또는 VPN 접근을 고려하고, 모든 조회/수정/삭제 작업을 감사 로그로 기록합니다.

## 8.3 데이터 마이그레이션 계획

기존 엑셀 데이터를 새 시스템으로 이관하는 작업이 필요합니다:

1) 엑셀 벌크 업로드 기능을 활용하여 초기 데이터 이관

2) 전환기에는 엑셀과 시스템 병행 운영 가능

3) 담당자 교육 후 단계적으로 시스템으로 전환

## 8.4 향후 확장 가능성

모바일 전용 앱 개발 (필요 시), AI 기반 사용량 예측 및 재고 최적화, BI 대시보드 추가, 추가 사업부 확장 등의 확장이 가능하도록 모듈형 아키텍처로 설계합니다.

--- End of Document ---